Gerenciamento de Espaço Físico

Iteration Plan

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Começo da iteração | 06/09/2016 |
| Definição dos requisitos | 08/09/2016 |
| Definição dos riscos | 10/09/2016 |
| Definição do cronograma | 12/09/2016 |
| Definição do custo total | 14/09/2016 |
| Documentação desta iteração | 18/09/2016 |
| Fim da iteração | 19/09/2016 |

# 2. High-level objectives

* Fazer documentação do Gerente.
* Fazer documentação do Analista.
* Fazer documentação do Arquiteto.
* Fazer documentação do Testador.

# 3. Work Item assignments

# Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
|  |  |  |

# 5. Evaluation criteria

## Maioria dos documentos preenchidos e atualizados conforme andamento.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | Toda a iteração |
| Assessment date | 05/09/2016 |
| Participants | Bruno, Fernando, João |
| Project status | Yellow |

## Assessment against objectives

Alguns documentos não foram preenchidos para serem entregues na primeira iteração.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Para a primeira iteração não foi atribuído nenhum item de trabalho.

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

Alguns dos documentos planejados para esta iteração não foram entregues.

## Other concerns and deviations