Gerenciamento de Espaço Físico

Plano de iteração

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Início da iteração | 04/10/2016 |
| Detalhamento da arquitetura do sistema | 09/10/2016 |
| Validação da arquitetura | 10/10/2016 |
| Criação da arquitetura do sistema | 15/10/2016 |
| Teste da arquitetura | 16/10/2016 |
| Fim da iteração | 17/10/2016 |

# 2. High-level objectives

* Detalhar a arquitetura do sistema;
* Implementar a arquitetura inicial do sistema;
* Apresentar uma demonstração técnica;
* Implementar CRUD básico (e necessário) para comprovar a arquitetura;

# 3. Work Item assignments

Os seguintes Work Itens serão realizados nesta iteração:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| UC1 - Cadastrar dados acadêmicos | 1 | 1 | To Do |  | I2 | Not assigned | 0h | 8h |
| UC2 - Cadastrar espaço físico | 1 | 1 | To Do |  | I2 | Not assigned | 0h | 8h |
| UC8 - Consultar alocação de uma sala | 1 | 1 | To Do | I6 | I2 | Not assigned | 0h | 8h |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Instalação do banco de dados | To Do |  |
|  |  |  |

# 5. Evaluation criteria

## Arquitetura validada;

## Arquitetura funcionando (comunicação entre banco e aplicação);

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target |  |
| Assessment date |  |
| Participants |  |
| Project status |  |

## Assessment against objectives

## Work Items: Planned compared to actually completed

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

## Other concerns and deviations