Gerenciamento de Espaço Físico

Plano de iteração

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Início da iteração | 04/10/2016 |
| Cadastro dos dados acadêmicos funcionando | 09/10/2016 |
| Cadastro dos dados de espaço físico funcionando | 14/10/2016 |
| Consulta de alocação de uma sala funcionando | 19/10/2016 |
| Fim da iteração | 20/10/2016 |

# 2. High-level objectives

* Ter o cadastro de dados acadêmicos e de espaços físicos funcionando;
* Ter a consulta de alocação de uma sala funcionando;
* Provar que a arquitetura está adequada para o projeto;

# 3. Work Item assignments

Os seguintes Work Itens serão realizados nesta iteração:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| UC1 - Cadastrar dados acadêmicos | 1 | 1 | Done |  | I3 | Fernando | 2h | 6h |
| UC2 - Cadastrar espaço físico | 1 | 1 | Done |  | I3 | Fernando | 2h | 6h |
| UC8 - Consultar alocação de uma sala | 1 | 1 | Done |  | I3 | Fernando | 2h | 6h |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Instalação do banco de dados | Done |  |
|  |  |  |

# 5. Evaluation criteria

## Arquitetura validada;

## Arquitetura funcionando (comunicação entre banco e aplicação);

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | Toda a iteração |
| Assessment date | 19/10/2016 |
| Participants | Fernando |
| Project status | Verde |

## Assessment against objectives

## Work Items: Planned compared to actually completed

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

## Other concerns and deviations