## Slide 1: Gerenciamento de Espaço Físico

## Slide 2: Equipe
Membros | Bruno Costa | João Fanti | Fernando Vintacourt
Gerente De Projeto |  | X | 
Arquiteto | X |  | 
Analista |  |  | X
Desenvolvedor |  | X | X
Testador | X |  | 

## Slide 3: Objetivos
Aprimorar o gerenciamento do espaço físico da faculdade de informática da PUCRS
Gerar a melhor alocação possível para as salas e turmas para diminuir, ao máximo, conflitos de horários
Oferecer mais facilidade ao usuário que utilizará a aplicação

## Slide 4: Escopo
A aplicação será web e terá como base Laravel, um framework de PHP
O servidor será alocado na Amazon Web Services (AWS), assim como o banco de dados
A aplicação oferecerá, além da geração de novas alocações, alteração das mesmas, feedback de alterações feitas no sistema e a adição de novas salas e turmas

## Slide 5: Marcos do Projeto
06/20 - Início do projeto
20/09 - Projeto planejado e documentado devidadmente
28/09 - Análise das ferramentas que serão utilizadas
25/10 - Arquitetura do sistema criada e testada, cadastro de dados acadêmicos e de espaço físico prontos e testados
12/10 - Consulta de dados de salas sem turma e turmas sem alocação funcionando corretamente
29/11 - Relatório para feedback de alterações implementado e funcionando
15/12 - Funções principais como geração de alocações, consultas de alocações, alteração de alocações prontas e testadas devidamente
15/01 - Importação de dados implementada, sistema pronto para deploy na máquina do cliente
20/01 - Sistema operando na maquina do cliente com sucesso

## Slide 6: Conclusão da Fase de Elaboração

## Slide 7: Arquitetura do Sistema

## Slide 8: Casos de Uso

## Slide 9: Protótipo